SA-5《服务监控与反馈机制》-数字值班员版 v1.0

1. 交付目的

让服务从“建设完成”进入“持续运营”，建立服务监控、用户反馈和优化闭环。

2. 使用对象

- SA团队

- 运营团队

- 管理层

- AA团队

3. 标准样式

机制说明书型

4. 模板结构

4.1 监控范围

- 监控对象

- 核心监控指标

- 监控周期

- 异常阈值

4.2 反馈机制

- 反馈来源

- 反馈入口

- 反馈受理角色

- 反馈处理流程

4.3 优化闭环

- 异常复盘机制

- 服务优化机制

- 责任角色

- 升级路径

5. 可落表格

| 服务名称 | 监控指标 | 监控周期 | 异常阈值 | 反馈来源 | 处理责任人 | 处理动作 | 升级路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. 填写标准

- 每项核心服务都要有监控指标

- 异常阈值必须明确

- 反馈入口要固定，不要靠临时聊天

- 必须形成“异常→分析→调整→再监控”的闭环

7. 验收标准

- 每项核心服务都能被持续监控

- 异常有明确阈值

- 用户反馈有固定入口

- 能形成可执行的优化闭环

1. 机制说明

监控对象： 首批上线的 5 项核心服务（事件接报、事件理解与建档、智能分拨协同、过程盯办闭环、报告生成归档）
监控周期： 周监控 + 月复盘
反馈来源： 值班长、接报员、主责部门、协同单位、领导、项目复盘记录、运行报表
反馈入口： 运行台账 / 项目复盘会 / 系统监控报表 / 工单反馈记录
反馈处理机制：

- 轻微偏差：服务责任人修正配置、规则或模板

- 持续偏差：升级模块负责人，组织专项分析与修订

- 高风险异常：升级项目总控、业务负责人或管理层，必要时收缩自动执行边界

优化闭环：

- 指标异常 -> 反馈记录 -> 原因定位 -> 规则/知识/模板/流程调整 -> 再次观测 -> 月度复盘沉淀

2. 监控表

| 服务名称 | 监控指标 | 监控周期 | 异常阈值 | 反馈来源 | 处理责任人 | 处理动作 | 升级路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件接报服务 | 接报到分拨平均时长、多源自动接入率 | 周 | 平均时长>3分钟或接入率<100% | 值班长、接报员、运行报表 | 交付负责人 / 研发负责人 | 检查接入链路、监听状态、字段映射和留痕日志 | 升级项目负责人 |
| 事件理解与建档服务 | 七要素提取准确率、地图落点准确率 | 周 | 七要素准确率<90%或落点准确率<95% | 值班长、接报员、抽样复核记录 | AI能力负责人 / 产品负责人 | 修订抽取规则、词库、结构化字段和地址解析口径 | 升级项目负责人 |
| 智能分拨协同服务 | 智能分拨采纳率、工单推送成功率 | 周 | 采纳率<85%或推送成功率<99% | 值班长、主责部门、协同单位 | 产品负责人 / 研发负责人 | 修订职责知识库、分拨规则和推送接口配置 | 升级业务负责人 |
| 过程盯办闭环服务 | 超时未续报预警覆盖率、闭环办结率 | 周+月 | 预警覆盖率<100%或闭环办结率<95% | 值班长、主责部门、协同单位、运行台账 | 运营负责人 / 交付负责人 | 核查预警规则、时限配置、状态流转和催办机制 | 升级项目负责人 |
| 报告生成归档服务 | 事件总结报告输出时长、报告可直接使用率 | 周+月 | 报告输出时长>10分钟或可直接使用率<80% | 值班长、领导、档案管理人员 | 交付负责人 / 运营负责人 | 修订报告模板、字段映射、成文逻辑和归档规则 | 升级业务负责人 |