SA-5《服务监控与反馈机制》-模板 v1.0

1. 交付目的

让服务从“建设完成”进入“持续运营”，建立服务监控、用户反馈和优化闭环。

2. 使用对象

- SA团队

- 运营团队

- 管理层

- AA团队

3. 标准样式

机制说明书型

4. 模板结构

4.1 监控范围

- 监控对象

- 核心监控指标

- 监控周期

- 异常阈值

4.2 反馈机制

- 反馈来源

- 反馈入口

- 反馈受理角色

- 反馈处理流程

4.3 优化闭环

- 异常复盘机制

- 服务优化机制

- 责任角色

- 升级路径

5. 可落表格

| 服务名称 | 监控指标 | 监控周期 | 异常阈值 | 反馈来源 | 处理责任人 | 处理动作 | 升级路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. 填写标准

- 每项核心服务都要有监控指标

- 异常阈值必须明确

- 反馈入口要固定，不要靠临时聊天

- 必须形成“异常→分析→调整→再监控”的闭环

7. 验收标准

- 每项核心服务都能被持续监控

- 异常有明确阈值

- 用户反馈有固定入口

- 能形成可执行的优化闭环

1. 机制说明

监控对象： 首批上线的 5 项核心服务
监控周期： 周监控 + 月复盘
反馈来源： 销售经理、售前顾问、交付经理、项目复盘记录
反馈入口： 运营台账 / 项目复盘会 / 数字员工运行报表
反馈处理机制：

- 轻微偏差：服务责任人修正

- 持续偏差：升级模块负责人

- 高风险异常：升级项目总控或业务负责人

优化闭环：

- 指标异常 → 反馈记录 → 原因定位 → 模板/规则/知识修订 → 再次观测

2. 监控表参考

| 服务名称 | 监控指标 | 监控周期 | 异常阈值 | 反馈来源 | 处理责任人 | 处理动作 | 升级路径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户画像准备服务 | 输出时长、完整率 | 周 | 时长超标>20% | 销售经理 | 销售负责人 | 检查数据源与字段口径 | 升级项目负责人 |
| 需求记录服务 | 完整率、命中率 | 周 | 完整率<80% | 销售/售前 | 售前负责人 | 修订纪要模板与字段 | 升级项目负责人 |
| 方案准备服务 | 输出时长、匹配准确率 | 月 | 准确率<80% | 售前顾问 | 售前负责人 | 修订模板标签与案例 | 升级业务负责人 |
| 启动资料服务 | 齐全率、返工率 | 月 | 齐全率<85% 或返工率反弹 | 交付经理 | 交付负责人 | 修订启动清单与差异规则 | 升级项目负责人 |
| 风险预警服务 | 命中率、升级及时率 | 月 | 命中率<60% | 销售/交付 | 交付负责人 | 修订风险规则库 | 升级管理层 |